[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 2018 г. № 59
Об утверждении плана проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на период ледохода и паводка весной 2018 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – МО «Тельвисочный сельсовет» НАО) на период ледохода и паводка весной 2018 года (Приложение №1).

2. Персональную ответственность за выполнение плана возложить на руководителей предприятий, организаций и учреждений МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО о возникновении чрезвычайных ситуаций во время паводка немедленно докладывать в Администрацию МО «Тельвисочный сельсовет» НАО по телефонам: (8-18-53) 37-4-82, 39-1-27.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования

«Тельвисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа


   
                 А.П. Чурсанов
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Тельвисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа

от 26.04.2018 № 59
ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования

«Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на период ледохода и паводка весной 2018 года
	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
	Отметка об исполнении

	1.
	Создать противопаводковую оперативную группу
	Специалист Администрации МО, администраторы населенных пунктов
	До 12.05.2018 г.
	

	2.
	провести заседание противопаводковой оперативной группы, распределение обязанностей между её членами
	Специалист Администрации МО, администраторы населенных пунктов
	До 12.05.2018 г.
	

	3.
	Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием уровня воды. Производить замеры уровня воды три раза в сутки. (09.00., 15.00., 20.00.)
	Специалист Администрации МО, администраторы населенных пунктов
	в период паводка
	

	4.
	Довести до населения информацию о прогнозе  подъема  паводковых вод – два раза в день
	Специалист Администрации МО, администраторы населенных пунктов
	в период паводка
	

	5.
	Провести мероприятия направленные на недопущение попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства
	Директор МП ЗР «Севержилкомсервис»

Директор МКП «Энергия»

Директор ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания»
	Постоянно
	

	6.
	Организовать дежурства членов комиссии по ЧС и ОПБ для оперативного решения возникающих чрезвычайных задач
	Комиссия по ЧС и ОПБ
	в период паводка
	

	7.
	Подготовить транспортные средства для вывоза населения из зон возможного подтопления
	Водитель Администрации МО
	До 20.05.2018 г.
	

	8.
	Осуществить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
	Зав. ФАП с. Тельвиска, д. Макарово, 
	в период паводка
	

	9.
	Создать на территории МО запасы:

· продовольствия и товаров первой необходимости;

· топлива для объектов теплоснабжения
· топлива для обслуживания жилфонда
	Руководители торговых точек, 

Генеральный директор МП ЗР «Севержилкомсервис»,

Директор МКП «Энергия»


	До 12.05.2018 г.
	

	10.
	Обследовать ЛЭП
	Сотрудники ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», работники МП ЗР «Севержилкомсервис»
	До 12.05.2018 г.
	

	11.
	Провести разъяснительную работу среди населения о правилах поведения и мерах безопасности на период весеннего паводка
	Специалист Администрации МО, администраторы населенных пунктов
	До 12.05.2018 г.
	

	12.
	Организовать вывоз и складирование на незатопляемых площадях кормов, ГСМ и других материальных ценностей
	Руководители организаций
	До 12.05.2018 г.
	

	13.
	Довести до сведения населения муниципального образования памятку о действии в случае затопления
	Специалист Администрации МО, администраторы населенных пунктов
	До 12.05.2018 г.
	

	14.
	Создать необходимые запасы ГСМ на период паводка и на случай предупреждения и ликвидации последствий паводка
	Водитель Администрации МО, руководители организаций
	До 12.05.2018 г.
	

	15.
	Составить список жителей на случай эвакуации
	Специалист Администрации МО
	До 12.05.2018 г.
	

	16.
	Определить помещения для временного отселения граждан из затапливаемых зон
	Глава МО,

Специалист Администрации МО
	До 12.05.2018 г.
	

	17.
	Подготовить резервные источники тепла и энергоснабжения
	МП ЗР «Севержилкомсервис»,

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»
	До 12.05.2018 г.
	

	18.
	Подготовить мобильные группы в количестве 3-5 человек в каждом населенном пункте  плавсредства (лодку с мотором) в т.ч. личных для решения неотложных задач в период половодья
	Специалист Администрации МО администраторы населенных пунктов
	До 17.05.2018 г.
	

	19.
	Провести необходимые противопаводковые мероприятия по охране, жизни детей в образовательных учреждениях муниципального образования
	Руководители учреждений
	До 17.05.2018 г.
	

	20.
	Отменить проведение зрелищных мероприятий в детских учреждениях, Домах культуры
	Руководители образовательных учреждений, руководители муниципальных казенных учреждений
	В паводковый период
	

	21.
	Создать необходимый запас медикаментов 
	Зав. ФАП с. Тельвиска, зав. ФАП д.Макарово
	До 17.05.2018 г.
	

	22.
	Организовать доставку хлеба (один раз в 10 дней) в населенные пункты МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
	Глава МО
	В паводковый период
	

	23.
	Уточнить районы возможного затопления населенных пунктов Мо «Тельвисочный сельсовет» НАО
	Специалист Администрации МО, администраторы населенных пунктов
	До 12.05.2018 г.
	


